CARDIOIA — FASE 5

Assistente Cardiológico Inteligente: Experiência do Paciente

Divisão de responsabilidades por integrante + checklists de execução

# 1. Introdução

Dando continuidade ao projeto CardioIA, nesta Fase 5 avançamos para a construção de um Assistente Cardiológico Inteligente e Conversacional, capaz de interagir com o paciente, interpretar informações clínicas e apresentar respostas organizadas e contextualizadas.

Após explorarmos monitoramento, análise de imagens e prototipação visual em fases anteriores, o foco agora se desloca para a comunicação inteligente usando processamento natural da linguagem — integrando PLN, automação, APIs, bancos de dados, IA Generativa, métricas e governança.

O objetivo é simular um assistente que auxilie o paciente no entendimento de informações de saúde, respeitando limites técnicos, éticos e conceituais, utilizando exclusivamente abordagens, ferramentas e exemplos apresentados no material didático.

# 2. Objetivo Geral

Construir um protótipo funcional de Assistente Cardiológico Conversacional (Chatbot) que:

- Interaja com o usuário por meio de linguagem natural, simulando um atendimento inicial em saúde.

- Integre serviços de NLP e automação conforme apresentado nas aulas.

- Organize e apresente informações clínicas de forma estruturada e compreensível.

- Utilize uma interface simples para interação com o usuário.

Trabalho em equipe: grupo de 4 a 5 integrantes recomendado — 1 ponto extra para quem seguir essa estrutura.

# 3. Atividade Detalhada

## Parte 1 — Assistente Conversacional com NLP

- Desenvolver assistente com base na plataforma IBM Watson Assistant (disciplina PCV).

- Modelar intents, entities e dialog nodes, com foco em atendimento inicial em saúde.

- Criar fluxo de diálogo coerente, com intenções bem definidas, respostas contextualizadas e tratamento básico de exceções.

- Integrar o assistente a um backend simples (ex.: Flask) via API.

Entregáveis: código-fonte do backend (Python) · arquivo de configuração/exportação do assistente (JSON) · relatório curto (1-2 páginas).

## Parte 2 — Interface de Interação com o Usuário

- Criar interface simples (HTML ou React Native básico) para enviar mensagens e visualizar respostas.

- Organizar o projeto seguindo estrutura e boas práticas vistas em aula.

Entregáveis: interface funcional integrada ao backend · repositório GitHub público organizado · vídeo curto (até 3 min).

# 4. Critérios de Avaliação (10 pontos)

| Critério | Pontos |
| --- | --- |
| Implementação do fluxo conversacional | 3 |
| Integração correta entre backend e assistente | 2 |
| Interface funcional de interação | 2 |
| Organização e clareza do código | 2 |
| Documentação da solução | 1 |
| Trabalho em equipe (grupo recomendado) | 1 (extra) |

# 5. Ir Além (opcional)

## Ir Além 1 — IA Generativa e Extração de Informações Clínicas

Expandir o assistente para interpretar conteúdos clínicos não estruturados via prompting e IA Generativa, extraindo informações de textos/imagens simuladas e organizando a saída em formato estruturado (ex.: JSON).

Entregáveis: notebook/código Python · documento PDF com as explicações do fluxo.

## Ir Além 2 — Automação Inteligente com RPA, IA e Dados Híbridos

Fluxo automatizado (RPA) que lê periodicamente dados clínicos simulados (pressão arterial, frequência cardíaca, adesão ao tratamento) de um banco relacional; usa banco não relacional para logs/mensagens/metadados; aplica IA simples para identificar padrões/anomalias; registra alertas de forma rastreável.

Entregáveis: código funcional (Python) · estrutura dos bancos relacional e não relacional · relatório técnico do fluxo automatizado.

# 6. Divisão de Responsabilidades — 4 Integrantes

A proposta divide o trabalho da Fase 5 em quatro frentes, cada uma com um dono claro. As frentes se cruzam (ex.: o backend do Integrante 2 depende do fluxo modelado pelo Integrante 1), então alinhamentos frequentes entre os quatro são essenciais.

INTEGRANTE 1

## Modelagem Conversacional (Watson Assistant)

Dono do cérebro da conversa: intents, entities e dialog nodes

Missão: Modelar o assistente no IBM Watson Assistant, definindo o fluxo de atendimento inicial em saúde de forma coerente e testável.

Principais responsabilidades

- Mapear as intenções do paciente (relatar sintoma, tirar dúvida, pedir orientação, etc.).

- Definir entities relevantes (tipo de sintoma, período, intensidade, medicação).

- Construir os dialog nodes com respostas contextualizadas.

- Implementar tratamento básico de exceções (mensagem não reconhecida, fora de escopo).

- Exportar a configuração do assistente (JSON) para versionamento no repositório.

Checklist de execução

- Lista de intents e exemplos de frases de treino definida (mínimo 5 frases por intent).

- Entities mapeadas e testadas dentro do Watson Assistant.

- Fluxo de dialog nodes desenhado (fluxograma) antes de implementar.

- Teste manual de pelo menos 5 conversas completas dentro do Watson.

- Tratamento de mensagem fora de escopo validado.

- Arquivo JSON de exportação do assistente salvo no repositório.

Entregáveis sob responsabilidade direta

- Arquivo de configuração/exportação do assistente (JSON).

INTEGRANTE 2

## Backend & Integração (API)

Dono da ponte entre o Watson Assistant e a aplicação

Missão: Construir o backend (Flask) que troca mensagens entre o usuário e o Watson Assistant via API, garantindo que a conversa flua de ponta a ponta.

Principais responsabilidades

- Configurar autenticação e chamadas à API do Watson Assistant.

- Criar endpoint(s) Flask para receber mensagens do front-end e repassar ao Watson.

- Tratar respostas do Watson e formatá-las para o front-end consumir.

- Implementar tratamento de erros de rede/API (timeout, credencial inválida).

- Documentar a arquitetura de integração no relatório e no README.

Checklist de execução

- Endpoint de envio de mensagem do usuário implementado e testado.

- Endpoint de recebimento de resposta do Watson implementado e testado.

- Teste de integração ponta a ponta (mensagem digitada → resposta exibida).

- Tratamento de erro para falha de conexão com a API do Watson.

- Variáveis sensíveis (API key) fora do código-fonte versionado (.env).

- Relatório curto (1-2 páginas) do fluxo conversacional escrito.

Entregáveis sob responsabilidade direta

- Código-fonte do backend (Python).

- Relatório curto do funcionamento do fluxo conversacional.

INTEGRANTE 3

## Interface & Experiência do Usuário

Dono da tela: onde o paciente digita e vê as respostas

Missão: Criar uma interface simples e funcional (HTML ou React Native) para o paciente enviar mensagens e visualizar as respostas do assistente.

Principais responsabilidades

- Definir layout simples do chat (campo de mensagem, histórico da conversa, botão de enviar).

- Integrar a interface ao backend do Integrante 2 (chamadas HTTP).

- Garantir que o histórico da conversa seja exibido de forma legível.

- Cuidar de estados de carregamento/erro (ex.: 'assistente digitando...', erro de conexão).

- Organizar o projeto seguindo boas práticas de estrutura de pastas vistas em aula.

Checklist de execução

- Tela de chat funcional com envio e recebimento de mensagens.

- Integração com o backend testada com pelo menos 5 mensagens trocadas.

- Estado de carregamento/erro implementado.

- Interface testada em pelo menos um fluxo completo de atendimento simulado.

- Código organizado em componentes/pastas coerentes com o padrão da disciplina.

Entregáveis sob responsabilidade direta

- Interface funcional integrada ao backend.

INTEGRANTE 4

## Documentação, Vídeo & Ir Além

Dono da entrega final: repositório, vídeo e (se aplicável) os desafios extras

Missão: Garantir que o projeto esteja documentado, apresentável e organizado no GitHub, além de coordenar a execução dos desafios opcionais Ir Além 1 e 2, se o grupo optar por fazê-los.

Principais responsabilidades

- Organizar o repositório GitHub público (estrutura de pastas, README).

- Escrever o README com instruções de execução e visão geral do projeto.

- Roteirizar, gravar e editar o vídeo de demonstração (até 3 minutos).

- Revisar a documentação e o código com os outros três integrantes antes da entrega.

- (Opcional) Coordenar e/ou executar o Ir Além 1 (extração com IA Generativa) e/ou o Ir Além 2 (RPA + dados híbridos).

Checklist de execução

- README completo (visão geral, instruções de execução, tecnologias usadas).

- Repositório GitHub público, organizado e sem arquivos sensíveis (chaves de API).

- Vídeo de até 3 minutos gravado e editado, demonstrando o funcionamento da interação.

- Checklist de entregáveis de todos os integrantes revisado antes da entrega final.

- (Opcional) Notebook/código + PDF do Ir Além 1 organizados no repositório.

- (Opcional) Código + relatório técnico do Ir Além 2 organizados no repositório.

Entregáveis sob responsabilidade direta

- Repositório GitHub público organizado.

- Vídeo de demonstração (até 3 min).

# 7. Checklist Geral do Grupo (antes da entrega)

Este checklist final deve ser revisado por todos os quatro integrantes juntos.

- Assistente modelado no Watson Assistant com intents, entities e dialog nodes funcionando.

- Backend Flask integrado corretamente à API do Watson Assistant.

- Interface funcional, com envio e recebimento de mensagens testado ponta a ponta.

- Código organizado e documentado (comentários, estrutura de pastas).

- Relatório curto do fluxo conversacional (1-2 páginas) escrito.

- README completo com instruções de execução.

- Repositório GitHub público organizado, sem credenciais expostas.

- Vídeo de até 3 minutos gravado e demonstrando a interação.

- (Opcional) Ir Além 1 — extração de informações clínicas com IA Generativa concluído.

- (Opcional) Ir Além 2 — automação RPA com dados híbridos concluído.

- Todos os quatro integrantes contribuíram com responsabilidades claras e visíveis no repositório.